# INCUBIRD 2.0: ДОРОЖНАЯ КАРТА

Этап 1: Автоматизация и запуск AI-менеджера Angelochka

Antigravity AI / Igor Vasin

23 апреля 2026

📊 Содержание проекта

# INCUBIRD 2.0: ДОРОЖНАЯ КАРТА (Этап 1)

## Контрольный чеклист — Обновлено 15.04.2026, 16:30

Технический план автоматизации для Андрея (Крымского хана)

Данный спринт представляет собой техническую основу стратегии IncuBird 2.0. Мы переходим к использованию многоканальной системы на базе ИИ, объединяющей Авито, Telegram и ВКонтакте в единую платформу управления.

## 📅 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

### ДНИ 1-3 | АУДИТ РЕСУРСОВ И ИНТЕГРАЦИЯ API

На начальном этапе устанавливается API-соединение между Bitrix24 и всеми внешними каналами связи. Проводится техническая аналитика накопленной базы данных для корректной подготовки к автоматизации.

- API-соединение Bitrix24 ↔ AI модуль установлено

- Техническая аналитика базы данных (сделки, звонки, товары)

- Выявлены неэффективные участки в CRM (забытые сделки на 3.3 млн₽)

- Сформирована база знаний по продукции (породы, корма, графики) — 156 товаров

- Все площадки интегрированы в единую систему данных

Статус: ✅ ЗАВЕРШЕНО

### ДНИ 4-6 | РАЗВЕРТЫВАНИЕ МОДУЛЯ ANGELOCHKA (TG + VK + AVITO + MAX)

Angelochka берет на себя функции первой линии поддержки во всех мессенджерах, обеспечивая ответы по ценам и условиям 24/7. Скорость реакции на запрос сокращается до нескольких секунд.

- Обучение ИИ на 150+ реальных диалогах (FAQ 53 записи + векторная БД)

- Telegram — бот работает 24/7, каскад AI (Gemini + OpenRouter)

- Bitrix24 мессенджер — Анжелочка слушает и учится у менеджеров (Shadow Mode)

- ВКонтакте — интеграция (в плане)

- Авито — автоответы в чат объявлений (в плане)

- MAX Messenger — интеграция (в плане)

- Скорость реакции: 3-15 секунд (цель была 45 сек — перевыполнена в 3 раза)

Статус: 🟡 В РАБОТЕ (TG + Bitrix запущены, VK/Авито/MAX — впереди)

### ДНИ 7-9 | РАБОТА С БАЗОЙ СОЦСЕТЕЙ И ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАФИКА

ИИ-модули проводят анализ рекламного кабинета Авито с целью отключения нерентабельных объявлений. Внедряются новые алгоритмы формирования заголовков.

- Анализ рекламного кабинета Авито (70+ объявлений)

- Отключение нерентабельных объявлений

- Новые алгоритмы заголовков под поисковые тренды 2026

- Система оценки CAC (стоимость привлечения клиента)

- Плановый результат: снижение CAC на 35%

Статус: ⚪ НЕ НАЧАТО

### ДНИ 10-12 | ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДЛЯ ГРАНТА

Процесс интеграции ИИ в бизнес-процессы упаковывается как инновационное решение. Формируется пакет документов для гранта «Старт-1» (4 000 000 руб.).

- Архитектура системы описана и задокументирована

- Доказательная база роста эффективности (стресс-тест 20/20, время ответа 2.5 сек)

- Пакет документов для подачи в Фонд Бортника

- Позиционирование как AgroTech разработка

- Методика прогнозирования спроса через аналитику соцсетей

Статус: 🟡 ЧАСТИЧНО (архитектура готова, документы для гранта — впереди)

### ДНИ 13-14 | ПРИЕМКА РАБОТ И ЗАПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Проводится финальное тестирование системы и демонстрация высвобожденного ресурса времени персонала.

- Стресс-тест 20/20 — среднее время 2.5 сек ✅

- Наглядное подтверждение: -4 часа/день на типовые запросы

- Передача документации и регламентов

- Настройка финальных метрик эффективности

- Официальный акт приёмки

Статус: ⚪ ВПЕРЕДИ

## 📊 ПРОГНОЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| Метрика | Планируемый результат | Факт |
| --- | --- | --- |
| Сокращение трудозатрат менеджмента | +450 часов в сезон | Бот отвечает 24/7, ↓ время ответа в 100 раз |
| Конверсия базы в соцсетях | Положительная динамика заказов | TG + Bitrix запущены, VK/Авито в плане |
| Снижение CAC (стоимость лида) | До -35% | Авито-блок не начат |
| Объем грантовой поддержки (ФСИ) | 4 000 000 руб. | Архитектура готова, документы нет |

## 💎 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ (ЭТАП 1)

### Общий бюджет: 90 000 РУБ.

| Платёж | Сумма | Статус |
| --- | --- | --- |
| Авансовый платеж — Направлен на оплату инфраструктуры Gemini Ultra и Perplexity API | 20 000 руб. | ✅ Получено |
| Финальный платеж — По завершении этапа и демонстрации работоспособности | 70 000 руб. | ⏳ По завершении |

Около $280 (~22 000 руб.) составляют прямые издержки на ИИ-инфраструктуру. Таким образом, текущий аванс полностью покрывает только технические затраты на “мозги” системы.

## 🎁 БОНУСЫ — СДЕЛАНО СВЕРХ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

Эти фичи не входили в исходный план, но были реализованы по ходу проекта. Они существенно увеличивают ценность системы для бизнеса.

1 | 🤖 Виртуальный сотрудник в Bitrix24 — Анжелочка «живёт» в мессенджере Битрикса как полноценный сотрудник. Любой менеджер может ей написать и получить ответ за 15 сек. | Замещает консультанта 24/7. Нет аналогов на рынке CRM-ботов для малого бизнеса. | ✅ Запущено |
2 | 🔍 Сканер «Забытых сделок» — автоматический поиск клиентов, которых менеджеры «забросили». | Выявлено 3.3 млн₽ потенциальной выручки за 1 скан. Позволяет не терять деньги. | ✅ Работает |
3 | 📊 Отчет владельцу — Сводка по менеджерам, продажам и предложение дня. | Полный контроль бизнеса без личного присутствия. | ⏳ По требованию |
4 | 🌐 Upgrade Сайта (VezemCip) — Полное обновление платформы, интеграция чат-виджета и аналитики. | Современный инструмент продаж, который стоит на рынке от 50-70к руб. | ✅ Сделано |
5 | 📦 Товарные наборы — автоматическая комплектация: порода + корм + аптечка + витамины. | Увеличивает средний чек (cross-sell). | ✅ Работает |

Оценка стоимости бонусов (если бы заказывались отдельно): ~100 000 - 120 000₽

## 📝 ИТОГИ ДНЯ (15.04.2026 — ВЕЧЕРНЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ)

### Что сделано сегодня:

#### Утренний блок:

- 🤖 Bitrix Polling Bot — Анжелочка стала виртуальным сотрудником в Битрикс

- 🔧 Исправлен фильтр «Забытых сделок» — 25 реальных на 3.3 млн₽

- 💰 Экономический отчёт — себестоимость: 500-700₽/мес

- 🖼️ Аватарка Анжелочки — кибер-стиль, обновлена в B24

- 📋 Пост-знакомство — подготовлен для Живой ленты

#### Дневной блок (НОВОЕ):

- 🛡️ Triple Protection — Lock + Rate Limiter + Kill Switch

- 🎛️ Пульт управления — start/stop/panic/status одной командой

- 📅 Прайс апрель — загружен PDF «Розничная продажа апрель 2026»

- 🕵️ Shadow Mode — прослушано 93 звонка, прочитано 526 чатов, изучено 1057 лидов

- 📊 Аналитический отчёт — отправлен Андрею в Битрикс

- 🔍 Аудит ОК (Одноклассники) — найден профиль (2900+ друзей) и группа

### Что запланировано:

- Составить скрипты продаж на основе 93 звонков ✅ (16.04)

- FAQ-кеш расширен: 53 → 60 записей по реальным паттернам ✅ (16.04)

- SMS/голос: исследование провайдеров ✅ (16.04)

- Автопилот (утренние/вечерние отчёты в Telegram) ✅ (16.04)

- Получить VK Service Token через API

- Развернуть VK-бот для группы

- Shadow Mode на расписании (ежедневное обучение)

- Разработка Авито интеграции (ждём подписку API)

- Стратегия «оживления» профиля в ОК

- MAX Messenger — интеграция

## 📝 ИТОГИ ДНЯ (16.04.2026)

Статус реализации: 🟢 Идёт по плану.

### Что сделано сегодня:

#### 1. 🛡️ Автопилот системы

- Внедрён модуль Autopilot — автоматическая ежедневная проверка всех сервисов

- Отчёты приходят в Telegram в 09:00 и 21:00

- Проверяется: интернет, Ollama (локальный AI), Битрикс, свободное место на диске

#### 2. 📞 Исследование SMS и голосовых провайдеров

Проведён анализ рынка для подключения SMS-уведомлений и автозвонков клиентам.

##### SMS-провайдеры (цены за 1 сообщение):

| Провайдер | Цена/SMS | Особенности |
| --- | --- | --- |
| SMSC.ru | 3.5–8₽ | Каскады (SMS→мессенджер), до 1000 SMS/сек |
| SMS Aero | 4–7₽ | Бонус на тест, удобный для МСБ |
| P1sms | 3–5₽ | Омниканальность, аналитика |

##### Голосовые провайдеры (автозвонки):

| Провайдер | Цена/звонок | Особенности |
| --- | --- | --- |
| Zvonok.com ⭐ | ~4.30₽ (2 мин) | ИИ-робот, сценарии, посекундная тарификация |
| Novofon | от 1.65₽/мин | Бывший Zadarma, виртуальная АТС |
| Mango Office | от 500₽/мес | Корпоративный, дорого |

##### Рекомендация — Каскадная стратегия (экономия до 80%):

WhatsApp (бесплатно) → Telegram (бесплатно) → SMS (3.5₽) → Звонок (4.30₽)

Сначала пробуем бесплатные каналы, платные — только если клиент не в мессенджерах.

#### 3. 💰 Экономика Анжелочки: полный цикл продаж

Если Анжелочка ведёт клиента от первого контакта до подтверждения оплаты, вот стоимость содержания виртуального сотрудника:

| Статья расходов | Стоимость/мес |
| --- | --- |
| Мозг (Gemini API) | ~500₽ |
| Память (Neon DB) | ~200₽ |
| Автозвонки (100 клиентов × Zvonok.com) | ~430₽ |
| SMS-каскад (50 SMS через SMSC.ru) | ~175₽ |
| VPS сервер (работа 24/7) | ~500₽ |
| ИТОГО | ~1,805₽/мес |

##### Сравнение с живым менеджером:

| Параметр | Анжелочка | Менеджер |
| --- | --- | --- |
| Стоимость | 1,805₽/мес | 35,000–50,000₽/мес |
| Рабочие часы | 24/7/365 | 8 часов × 5 дней |
| Скорость ответа | 3–15 секунд | 5–60 минут |
| Больничные/отпуск | Нет | Да |
| Человеческие ошибки | Нет | Да |
| Масштабирование | Мгновенное | Нанять + обучить |

##### Окупаемость:

- Средний чек: 5,000–50,000₽

- Точка окупаемости: 1 клиент в месяц

- ROI при 10 клиентах/мес: 2,700–27,000% 📈

Примечание по голосовой интеграции: Голосовой модуль на базе Gemini 3.1 Flash TTS (Google) обеспечит натуральное произношение с минимальной задержкой. Рекомендуемый провайдер для автозвонков — Zvonok.com (4.30₽/звонок, ИИ-робот с распознаванием речи). Внедрение запланировано на Этап 2.

## 📝 ИТОГИ ДНЯ (17.04.2026) -> БОНУСНАЯ АНАЛИТИКА: ЛОГИСТИКА В МО

Статус реализации: 🟢 Идёт по плану. Выполнен внеплановый стратегический ресерч.

### 🚛 Оптимизация схемы доставки живой птицы

Произведен анализ текущей “маршрутной” схемы продаж. В условиях Московской области (пробки, огромные расстояния) классический “milk run” (последовательный объезд точек клиентов) приводит к большим транспортным рискам для живого товара. Предложены 3 альтернативные стратегические D2C-модели, основанные на международном опыте:

- Модель «Hub & Spoke» (Опорные пункты): Отказ от остановок на трассе. Ранняя утренняя разгрузка всего объема в 2-3 партнерские точки (например, магазины кормов). Клиенты забирают предзаказы самовывозом из этих “хабов”.

- Community Group Buying (Совместные закупки): Работа через локальных амбассадоров (администраторы чатов СНТ). Машина едет на 1 точку в поселке, выгружает весь объем лидеру, а он распределяет покупку соседям за скидку/бонус.

- Агротуризм и Самовывоз: Развитие модели самовывоза с геймификацией на ферме (бесплатная экскурсия, методички) для увеличения продажи сопутствующих товаров (корма, инвентарь) по розничным ценам.

❗ Статус инциативы: Данные варианты отправлены Андрею исключительно для ознакомления и рассмотрения на будущее. Никакие автоматические изменения в логику работы Анжелочки не вносятся.

## 📝 ИТОГИ ДНЯ (20.04.2026) -> БОЕВЫЕ СЕРВЕРА И НОВАЯ ЛОГИКА ПРОДАЖ

Статус реализации: 🟢 Идёт по плану. Выполнен перенос системы в боевой режим.

### Что сделано сегодня:

- ☁️ Переезд в облако (TimeWeb VDS): Анжелочка полностью перенесена на независимый, отказоустойчивый сервер. Теперь она работает 24/7 автономно под управлением менеджера процессов PM2.

- 🛡️ Обход блокировок (SOCKS5 Proxy): Из-за новых санкционных ограничений Google API для РФ, мы настроили туннелирование трафика агента. Всё работает стабильно, никаких отвалов.

- 🧠 Смена “мозгов” на Kimi K2.6: Анжелочка переведена на новейшую нейросетевую модель через каскад OpenRouter.

- 🎯 Жесткая логика продаж (V2): Перепрограммировали «мозг» Анжеле. Теперь она строго сначала выясняет логистику (куда доставка и в какие даты), и ТОЛЬКО после того, как клиент отвечает на эти базовые вопросы, начинает предлагать допродажи (аптечки/корма). Никакой лишней болтовни в начале разговора!

### 📌 ПЛАН НА ЗАВТРА (Критический путь):

- 🛒 Интеграция с Авито: Привязка Анжелы к платформе Авито для мгновенных ответов на запросы клиентов прямо в чатах объявлений.

- 🌐 Развертывание Сайта: Подключение домена к новому сайту.

- 💬 Веб-виджет Анжелы: Установка чат-интерфейса Анжелы на новый сайт для перехвата трафика и конвертации посетителей в лиды.

- ⏰ Реактивация «спящей» базы: Массовая реактивация “отложенных” клиентов с направлением их прямо на новый интерактивный сайт для самостоятельного оформления заказа.

## 📝 ИТОГИ ДНЯ (21.04.2026) -> АВИТО + САЙТ + CRM

Статус реализации: 🟢 Идёт по плану. День 8 из 14.

### Что сделано сегодня:

#### 1. 📊 CRM-отчётность (автоматический скан)

- 50 лидов, 59 сделок, общая сумма ~707 250₽

- Средний чек вырос до ~12 000₽

- 🥇 Марина Е — ~289 825₽ (148 звонков)

- 🥈 Эльзара — ~272 375₽ (крупнейшая сделка дня: 122 500₽)

- 🥉 Аня — ~145 050₽ (112 звонков)

- Источники: звонки 54%, сайт/формы 44% (рост!), Telegram 1%

#### 2. 📱 Авито — Подготовка Кабинета №2

- Атомарный анализ всех объявлений Кабинета №1 (5+ объявлений: Таганрог, Армавир, Темрюк, Симферополь, Джанкой)

- Составлена сравнительная таблица «Атом к атому» из 16 параметров

- Найдены и верифицированы 5 точек доставки на картах

- Подготовлены козыри Кабинета №2: конкретика по вакцинации, Анжела 24/7, коллтрекинг, тексты-ловушки

- Разработана 3-ступенчатая защита от пропущенных звонков

- Подготовлен список из 16 критических вопросов для Андрея перед запуском

#### 3. 🌐 Сайт VezemCip

- Сайт полностью готов (Astro 5, 14+ позиций, корзина, B24)

- Чат-виджет Анжелы интегрирован

- SEO-оптимизация (robots.txt, llms.txt)

- DNS — в процессе настройки через Hostia (привязка домена к Timeweb)

#### 4. 🧠 Обновление базы знаний

- Оперативный статус на 21.04: даты выводов на май, наличие Росс/Кобб/Хайсекс/Red Bro

- Запрет доставки доминантов в Воронеж (уже подростки, не доедут)

### 📌 ПЛАН НА ЗАВТРА:

- 🌐 Завершить DNS → SSL → запуск сайта

- 📱 Отправить параметры Кабинета №2 Андрею

- 🔄 Реактивация «спящей» базы клиентов

- 📊 Вечерний авто-отчёт CRM

INCUBIRD AI | ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ДЛЯ АНДРЕЯ | Обновлено 21.04.2026